# Gerência de Projetos de Software

|  |  |
| --- | --- |
| **Declaração de Escopo** | |
| Projeto: Projeto ERP Sabor Supremo | |
| Gerente do Projeto: Pedro Bitarães | |
| Objetvo do projeto (em uma frase) | |
| Implementar um sistema ERP para integrar e otimizar os processos empresariais da empresa Sabor Supremo. | |
| Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma) | |
| **Iniciação** Definir o escopo, metas e requisitos iniciais do projeto.  **Planejamento**  Elaborar o plano de execução, cronograma e alocação de recursos.  **Desenvolvimento**  Desenvolver o sistema ERP, abrangendo as áreas de produção, logística e vendas.  **Implementação**  Implantar o sistema ERP nos processos da empresa e realizar os treinamentos necessários.  **Encerramento**  Concluir o projeto com a entrega final e formalizar o fechamento após a homologação do sistema. | |
| Limites do projeto (o que não será feito) | |
| O projeto não inclui a integração com sistemas externos.  Não está prevista a customização para outras áreas além de produção, logística e vendas. | |
| Restrições (o que restringe/condiciona o projeto) | |
| O sistema deve ser implementado dentro de um prazo de 6 meses.  O orçamento está limitado a R$100.000,00.  O sistema deve ser compatível com a infraestrutura de TI existente na empresa. | |
| Premissas (condições para iniciar o projeto) | |
| As informações e requisitos fornecidos pelos stakeholders são precisos e completos.  A equipe de desenvolvimento terá acesso total aos dados e sistemas atuais da empresa.  Os recursos e infraestrutura necessários para o projeto estarão disponíveis conforme o cronograma. | |
| Marcos agendados e entregas | |
| Id. do Marco | Entregáveis previstos |
| 1. | Aprovação do plano de projeto |
| 2. | Conclusão da analise |
| 3. | Conclusão do desenvolvimento do sistema ERP |
| 4. | Conclusão da implementação e treinamento |