|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matriz RACI do Projeto** | | | | | | |
| Projeto: Sabor Supremo | | | | | | |
| Gerente de Projeto: Pedro Bitarães | | | | | | |
| Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação, deve ser Consultado e deve ser Informado | | | | | | |
| Atividade | Gerente | | Equipe gerenciada | | Patrocinador | Coordenadores |
| Iniciar o projeto | R | | I | | C | A |
| Definir o escopo | R | | I | | A | C |
| Elaborar a WBS | R | | I | |  | C |
| Elaborar o cronograma | C | | I | | I | R |
| Planejar os riscos | R | | I | |  | C |
| Planejar a qualidade | C | | I | | A | R |
| Planejar o projeto | R | | I | | A | C |
| Monitorar o projeto | R | | I | | I | C |
| Encerrar o projeto | R | | C | | I | A |
| Realizar garantia da qualidade | A | | C | |  | R |
| Realizar controle da qualidade | A | | C | |  | R |
| Coletar requisitos | A | | R | |  | C |
| Realizar testes | A | | R | |  | C |
| **Recursos Humanos** | | | | | | |
| Nome | | Papel | Nível de Proficiência\* | Treinamentos Necessários | | |
| Bárbara Barros | | Auxiliar de Produção | suficiente | Brigada de incêndio | | |
| Nicolas Ferreira | | Analista de Qualidade | suficiente | Módulo de qualidade | | |
| Pedro de Assis | | Vendedor | bom | Módulo de vendas | | |
| Melissa Pereira | | Especialista em Finanças | suficiente | Módulo de finanças | | |
| Paulo Martins | | Coordenador de Suprimentos | baixo | Módulo de suprimentos | | |
| Jéssica Ramos | | Coordenadora de Produção | bom | Trein | | |
| Leandro Carrijo | | Vendedor | baixo | Módulo de vendas | | |
| Ruan Gomes | | Planejador de Qualidade | bom | Módulo de qualidade | | |
| Gislene Araújo | | Analista Financeiro | bom | Módulo financeiro | | |
| Mateus Lima | | Analista de Inventário | suficiente | Módulo de materiais | | |
| Gabriella Fandim | | Analista de Negócios | Bom | Treinamento geral | | |
| Igor Sampaio | | Vendedor | suficiente | Módulo de vendas | | |
| Wagner Silveira | | Gerente de Exportação | suficiente | Módulo de vendas | | |
| Jean Guimarães | | Gerente de Logística | bom | Módulo de logistica | | |
| Jackson Souza | | Analista de Sistemas | baixo | Treinamento geral | | |

Legenda:

* Papel: papel desempenhado no projeto. O mesmo recurso pode desempenhar mais de um papel em um projeto, sendo que para cada papel (analista, desenvolvedor, tester...) pode ter nível de proficiência diferente. A matriz deve ser detalhada por papel a fim de identificar as necessidades de treinamento.
* Nível de Proficiência: refere-se à capacidade de desempenhar as atividades para as quais possui responsabilidade de executor. Deve ser classificado em Baixo, Suficiente, Bom.